ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU NGUỒN SỬ DỤNG GOOGLE APPSCRIPT, GOOGLE SHEET VÀ PHP.

(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD: 	ThS. Nguyễn Hữu Phúc

Thành viên:

Phan Thanh Phúc	- 28211143941

Nguyễn Thị Vân Anh	- 28201154542

Trần Quốc Công	- 28211154081

Nguyễn Thị Như Quỳnh	- 28201152595

Phan Thế Tài	- 28219025556

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Phát triển giải pháp cổng thông tin quản lý và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn sử dụng google appscript, google sheet và php |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Hữu Phúc Email: nguyenhuuphuc6@dtu.edu.vn Phone: 0905094972 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Nguyễn Hữu Phúc Email: nguyenhuuphuc6@dtu.edu.vn Phone: 0905094972 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án &Scrum Master | Phan Thanh Phúc | phannphucc@gmail.com |  | 0348769763 |
| Thành Viên Nhóm | Nguyễn Thị Vân Anh | vananh1392004@gmail.com |  | 0779546142 |
|  | Trần Quốc Công | qcong2004@gmail.com |  | 0822192577 |
|  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | quynh230404@gmail.com |  | 0355208291 |
|  | Phan Thế Tài | tai0935058232@gmail.com |  | 0935058232 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Người thực hiện | Phan Thanh Phúc |  |  |
| Ngày | 12/03/2026 | Tên tệp: | 01_ProductProposal.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
|  |  | ……/…/2026 |  |
|  |  | ……/…/2026 |  |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Hữu Phúc | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hữu Phúc | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Scrum Master | Phan Thanh Phúc | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Thành Viên | Nguyễn Thị Vân Anh | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Trần Quốc Công | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Phan Thế Tài | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích	7

1.2.	Phạm vi	7

1.3.	Tham khảo	7

II. TỔNG QUAN DỰ ÁN	8

2.1.    Lý do chọn đề tài	8

2.2.	Định nghĩa dự án	8

2.3.	Mô tả vấn đề	9

2.4.	Giải pháp đề xuất	9

2.4.1.	Mục tiêu dự án	9

2.4.2.	Tổng quan hệ thống	10

2.4.3.	Công nghệ ràng buộc	12

2.4.4.      Phân tích SWOT	13

III. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	14

3.1.	Định nghĩa Scrum	14

3.1.1.	Mô tả Scrum	14

3.1.2.	The artifacts	15

3.1.3.	Quá trình (Process)	15

3.2.	Kế hoạch tổng thể	16

3.3.	Quản lý tổ chức	17

3.3.1.	Nguồn nhân lực	17

3.3.2. Phương pháp giao tiếp	18

3.3.3. Nguồn vật lực	18

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xây dựng một website đọc báo tổng hợp, tập trung dữ liệu tin tức từ nhiều nguồn báo điện tử khác nhau lên cùng một giao diện thống nhất.

- Cung cấp cơ chế tự động cập nhật tin tức mới, đảm bảo luồng thông tin đến người đọc luôn nhanh chóng và chính xác nhất.

- Tích hợp công cụ tìm kiếm và phân loại tin tức một cách khoa học theo các tiêu chí: chủ đề, nguồn báo và thời gian.

- Tích hợp AI Gemini để tóm tắt nội dung và phân tích xu hướng tin tức (Trending).

- Hỗ trợ tính năng đọc báo bằng âm thanh (Text-to-Speech) dành cho người khiếm thị hoặc người dùng bận rộn.

- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua các chức năng lưu trữ tin tức và tự động gợi ý bài viết bám sát theo sở thích.

- Góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đa chiều, tiết kiệm thời gian cho độc giả và hỗ trợ tích cực vào quá trình số hóa báo chí.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Table 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | ReactJs | https://vi.legacy.reactjs.org/ |
| 5 | MySQL | http://w3schools.com/MySQL/default.asp |
| 6 | Google Apps Script | https://developers.google.com/apps-script?hl=vi |

# II. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1.    Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và truyền thông số hiện nay, con người ngày càng phụ thuộc vào Internet để cập nhật tin tức và nắm bắt sự kiện. Tuy nhiên, người dùng thường phải truy cập nhiều trang báo khác nhau, gây mất thời gian và khó khăn trong việc tổng hợp, quản lý thông tin. Điều đó đặt ra nhu cầu về một hệ thống đọc báo tổng hợp, có khả năng thu thập và hiển thị tin tức từ nhiều nguồn trên cùng một nền tảng thống nhất. Trước thực tế đó, nhóm quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển giải pháp cổng thông tin quản lý và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn sử dụng” nhằm xây dựng một website có khả năng tự động thu thập, phân loại, tìm kiếm và hiển thị tin tức, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Đề tài không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin, tiết kiệm thời gian cho người đọc mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

## Định nghĩa dự án

Đây là dự án quá trình nghiên cứu và xây dựng một nền tảng website đọc báo tổng hợp, hoạt động dựa trên cơ chế tự động thu thập (web scraping/crawling) tin tức từ nhiều nguồn báo điện tử khác nhau. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý, chuẩn hóa và hiển thị trên một giao diện thống nhất. Điểm nổi bật của hệ thống là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Gemini AI) để tóm tắt nội dung và công nghệ Text-to-Speech để hỗ trợ người khiếm thị, nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm đọc tin tức cho người dùng trong kỷ nguyên số.

## Mô tả vấn đề

Dự án website đọc báo tổng hợp cần giải quyết các vấn đề sau: Tự động thu thập và chuẩn hóa tin tức từ nhiều nguồn báo điện tử khác nhau về một hệ thống duy nhất, giúp người dùng không phải truy cập nhiều trang web riêng lẻ để cập nhật tin tức. Phân loại tin tức theo chuyên mục khoa học, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin. Xây dựng giao diện tinh giản, thân thiện và tối ưu hóa tốc độ tải trang để nâng cao trải nghiệm đọc. Quản lý tài khoản thành viên, hỗ trợ lưu trữ bài viết yêu thích và cá nhân hóa dòng tin tức. Giải quyết vấn đề cho người bận rộn bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tóm tắt ý chính, giúp nắm bắt thông tin nhanh chóng. Khắc phục khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin của người khiếm thị hoặc người có thị lực kém thông qua giải pháp chuyển đổi văn bản thành âm thanh (Text-to-Speech). Hỗ trợ quản trị viên theo dõi biến động thị trường tin tức thông qua các công cụ thống kê lượt truy cập và phân tích xu hướng dựa trên tương tác thực tế của người dùng.

## Giải pháp đề xuất

Nhóm chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng website hệ thống đọc bào tổng hợp với một số tính năng đặc biệt cho người dùng:

- Khách vãng lai: Cho phép tìm kiếm và xem tin tức, đăng ký tài khoản.

- Người dùng: Cho phép tìm kiếm và xem tin tức, đăng nhập tài khoản, đổi mật khẩu, quản lý hồ sơ cá nhân, lưu bài viết yêu thích, bình luận tương tác và nhận thông báo tin tức quan trọng, chatbot với AI hỗ trợ tìm bài báo và tóm tắt bài báo, đăng xuất.

- Quản trị viên (Admin): cấu hình nguồn dữ liệu cào (RSS/API), quản lý bài viết, danh mục, bình luận, người dùng và phân quyền hệ thống, thống kê lượng truy cập bài báo và phân tích xu hướng chủ đề được quan tâm

Công nghệ thực hiện: Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với Google Apps Script và Google Sheet để tự động hóa quy trình thu thập và quản lý dữ liệu.

Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án.

- Đưa ra kế hoạch hành động, kiến trúc hệ thống và giải pháp thực hiện bao gồm việc quy hoạch, phát triển và giám sát dự án.

- Thiết kế và xây dựng hoàn thiện website đọc báo tổng hợp có khả năng tự động thu thập, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

- Tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm, cập nhật tin tức đa chiều và cá nhân hóa trải nghiệm đọc tin.

- Vận dụng các công nghệ PHP, Google Apps Script và Google Sheet để giải quyết bài toán quản lý dữ liệu thực tế.

### Tổng quan hệ thống

#### Bối cảnh hệ thống

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

#### Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có trách nhiệm:

- Đối với khách vãng lai: đăng ký tài khoản, tìm kiếm và xem tin tức.

- Đối với người dùng: Cho phép tìm kiếm và xem tin tức, đăng nhập tài khoản, đổi mật khẩu, quản lý hồ sơ cá nhân, lưu bài viết yêu thích, bình luận tương tác và nhận thông báo tin tức quan trọng, chatbot với AI hỗ trợ tìm bài báo và tóm tắt bài báo, đăng xuất.

- Quản trị viên (Admin): cấu hình nguồn dữ liệu cào (RSS/API), quản lý bài viết, danh mục, bình luận, người dùng và phân quyền hệ thống, thống kê số lượng truy cập bài báo và phân tích xu hướng chủ đề được quan tâm

      - Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Khách vãng lai:

- Đăng kí.

- Tìm kiếm tin tức

- Xem tin tức.

- Người dùng:

- Đăng nhập.

- Đổi mật khẩu

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Tìm kiếm tin tức.

- Xem tin tức.

- Lưu bài viết yêu thích.

- Bình luận và tương tác.

- Trợ lý đọc tin thông minh.

- Trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm và tóm tắt tin tức AI.

- Đăng xuất.

- Quản trị viên:

- Quản lý người dùng

- Quản lý bài báo.

- Quản lý danh mục.

- Thống kê số lượng bài báo và lượng truy cập

- Bảng tin xu hướng

- Quản lý nguồn cào dữ liệu.

- Phân quyền.

- Quản lý api AI

### Công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, ReactJs.

- Môi trường: Google Apps Script.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL, Google Sheets.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…)

- Công cụ phát triển dự án: Visual Studio Code (VSCode).

- Công cụ quản lý mã nguồn: Git&Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

### 2.4.4.      Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên có kiến thức nền tốt về thuật toán và tư duy logic. - Đều được học qua lập trình hướng đối tượng (OOP) và một số ngôn ngữ phổ biến (Java, JavaScript, Python…). - Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, có hứng thú với đề tài. - Có khả năng tự học, tìm kiếm và tổng hợp tài liệu tốt. | Điểm yếu: - Ít kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý và triển khai dự án nhóm. - Kỹ năng phối hợp nhóm (teamwork, phân công công việc) chưa cao. - Chưa quen với các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello, GitHub Project). - Chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống thực tế (deploy, bảo mật, tối ưu hiệu năng). |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giáo viên hướng dẫn giàu kinh nghiệm trong quản lý dự án và nghiên cứu thuật toán. - Có nhiều tài liệu, khóa học miễn phí và công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm. - Xu hướng thương mại điện tử phát triển mạnh, đề tài có tính thực tiễn cao. - Có thể áp dụng công nghệ mới (AI Chatbot, JWT, ReactJS, MongoDB) để làm nổi bật dự án. | Bất lợi - Thời gian thực hiện dự án hạn chế, dễ gây áp lực tiến độ. - Kinh phí và tài nguyên triển khai (hosting, server) hạn chế. - Khả năng gặp khó khăn khi tích hợp nhiều công nghệ mới cùng lúc. - Rủi ro khi test thực tế: lỗi bảo mật, lỗi tương thích UI/UX mobile/desktop. |

# III. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Product Owner: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Devolopment Team: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hìn 3.1: Quá trình Scrum

## Kế hoạch tổng thể

Table 3.1: Quy hoạch tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 4 ngày | 12/3/2026 | 15/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 16/03/2026 | 23/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 6 ngày | 18/03/2025 | 23/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 48 ngày | 24/03/2026 | 10/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 24/03/2026 | 10/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 21 ngày | 11/04/2026 | 25/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 21 ngày | 26/4/2026 | 10/5/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 11/5/2026 | 12/5/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/5/2026 | 15/5/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Hữu Phúc |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Phan Thế Tài Trần Quốc Công Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Vân Anh |
| Scrum master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phan Thanh Phúc |

### 3.3.2. Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.3: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Meeting, Zoom, |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Conference Meeting |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | E-mail |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, Zoom |

### 3.3.3. Nguồn vật lực

Bảng 3.4: Nguồn vậtt lực

| ID | Item | Purpose | Critical (Yes/No) | Quantity (Chất lượng) | Ceptance Criteria (optional) | Target date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 12/03/2026 |
| 2 | Typescript, tailwindcss | Technical | Yes | 1 |  | 12/03/2026 |
| 3 | Xampp, Laragon MySQL, VSCode | Tools | Yes | 1 |  | 12/03/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 12/03/2026 |